附件1：

“2025年江宁区方山南养殖池塘标准化改造项目”实施方案变更明细表

| 序号 | 实施内容 | 变更前 |  |  |  |  | 变更后 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量单位 | 单价（元） | 工程量 | 投资（万元） | 市级财政补助（万元） | 计量单位 | 单价（元） | 工程量 | 投资（万元） | 市级财政补助（万元） |
| 1 | 一体化泵站 | 座 | 80000 | 2 | 16 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | 泵站管道、取水池等配套建筑 | 座 | 25000 | 2 | 5 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 3 | 养殖塘埂规整、清除 | m3 | 5 | 60000 | 30 | 15 | m3 | 5 | 30260 | 15.13 | 7.56 |
| 4 | 砂石道路（4m宽） | m | 420 | 2300 | 96.6 | 48.3 | m | 420 | 2000 | 84 | 42 |
| 5 | 池塘清淤 | m3 | 10 | 82000 | 82 | 41 | m3 | 10 | 80325 | 80.33 | 38 |
| 6 | U字型挡墙 | m | 160 | 800 | 12.8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | 净化区进水口 | 座 | 10000 | 1 | 1 | 0.5 | 座 | 45000 | 1 | 4.5 | 2 |
| 8 | 净化区塘底高程调整 | m3 | 10 | 12000 | 12 | 6 | m3 | 5 | 34965 | 17.48 | 8 |
| 9 | 生态护坡 | m2 | 220 | 6000 | 132 | 66 | m2 | 220 | 5700 | 125.4 | 62.7 |
| 10 | 框架式生物毛刷 | 组 | 3500 | 20 | 7 | 3.5 | m2 | 250 | 360 | 9 | 4.5 |
| 11 | 微纳米曝气设备 | 套 | 22000 | 3 | 6.6 | 3.3 | 套 | 30000 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | 沉水植物 | m2 | 25 | 5500 | 13.75 | 6 | m2 | 48 | 660 | 3.17 | 1 |
| 13 | 浮床式曝气增氧设备 | 套 | 4000 | 5 | 2 | 1 | 套 | 4000 | 6 | 2.4 | 1.05 |
| 14 | 生态浮岛 | m2 | 220 | 300 | 6.6 | 3.3 | m2 | 220 | 108 | 2.38 | 1.19 |
| 15 | 用电设备电气系统 | 套 | 30000 | 1 | 3 | 1.5 | 套 | 50000 | 1 | 5 | 2.5 |
| 16 | 全自动风送投料机 | 台 | 3000 | 4 | 1.2 | 0.6 | 台 | 8000 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | 水质检测设备 | 套 | 30000 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 18 | 取水提升泵站及配套管道 | - | - | - | - | - | 套 | 130000 | 1 | 13 | 6.5 |
| 19 | 尾水排放泵站及配套管道 | - | - | - | - | - | 套 | 80000 | 1 | 8 | 4 |
| 20 | 叶轮增氧机 | 台 | 2000 | 25 | 5 | 2.5 | 台 | 2500 | 25 | 6.25 | 3 |
| 21 | 生态滤坝 | 座 | 90000 | 2 | 18 | 9 | 座 | 90000 | 2 | 18 | 9 |
| 22 | 勘察设计费 | 项 | 200000 | 1 | 20 | 10 | 项 | 180000 | 1 | 18 | 9 |
| 23 | 招标代理等其他费 | 项 | 100000 | 1 | 10 | 5 | 项 | 100000 | 1 | 10 | 5 |
| 合计 |  | － | － | － | 486.55 | 240 | － | － | － | 432.04 | 212 |

备注：项目实施地点不变，实施总面积由400亩变更为354亩，市级财政补助资金由240万元变更为212万元。